宁波水表（集团）股份有限公司

供水管网综合测试场地建设工程招标公告

我司现就供水管网综合测试场地建设工程项目进行公开招标，欢迎符合条件并有意参加的公司报名投标。有关事项具体如下：

一、项目名称

项目名称：供水管网综合测试场地建设工程项目

二、项目要求

详见《供水管网综合测试场地建设工程招标文件》

三、资格要求

1、参加投标的单位必须是在中国注册的法人，取得营业执照，具有独立法人资格的企业或公司，注册资本必须达到100万元人民币及以上；

2、具有能提供相关设备的制造能力；

3、拥有一定的项目业绩；

4、投标方与项目实施方必须为同一家公司，不得转包。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

1、获取招标文件时间：截止至2025年9月30日14:00；

2、获取招文件方式：投标人将有效的营业执照（副本）复印件（加盖公章）、公司介绍和相关设备具体案例介绍通过电子邮件发送至lkj@chinawatermeter.com，审核通过后我司将通过电子邮件方式发送图纸、清单及相关文件。

3、获取了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标日期二日前通知联系人，未作反馈的供应商视为弃权，并取消后续投标资格。

五、投标截止时间、开标时间、地点及开标事宜

1、递交投标文件方式：通过邮件邮寄或直接送至投标地点。

2、投标截止时间：2025年10月14日14:00（北京时间）。

3、递交投标文件及开标地点：请于截止时间前投递至浙江省宁波市江北区北海路358号，接收人：李先生18989351799

4、采购人不负责投标人准备投标文件和递交投标文件所发生的任何费用。

六、有关本次招标之事宜，可按下列方式联系：

联系人：李先生 18989351799

地 址：浙江省宁波市江北区北海路358号

邮 编：315000

宁波水表（集团）股份有限公司

2025年9月26日

供水管网综合测试场地建设工程

招标文件

招标人：宁波水表（集团）股份有限公司

招标日期：2025.9

# 目录

1.招标公告/招标邀请

2.投标须知

3.声明

4.开标和评标须知

5.合同范本

6.投标文件格式

# 1.招标公告/招标邀请

# 根据《中华人民共和国招标投标法》有关规定，宁波水表（集团）股份有限公司现供水管网综合测试场地建设工程进行公开招标。

1.1招标方式：公开招标

1.2项目内容：供水管网综合测试场地建设工程招标

1.3资格审查方式及资格条件：

投标单位营业执照、质量体系证书、类似项目业绩表等

1.4 招标文件申领时间、地点、方式

1.4.1 申领时间：

截止至2025年9月30日(北京时间，公休节假日除外，下同)

1.4.2申领方式：

线上获取将报名材料发送至lkj@chinawatermeter.com

1.4.3申领招标文件时需提供以下资料：

（1）法定代表人资格证明；

（2）法定代表人授权书；

（3）营业执照复印件加盖公章；

（4）资质证书复印件加盖公章；

（5）安全生产许可证复印件加盖公章。

1.5投标文件的提交

投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为2025年10月10日前，开标地点为宁波市江北区北海路358号 宁波水表（集团）股份有限公司。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

1.6招标公告的发布

本次招标公告在宁波水表（集团）股份有限公司网站上发布。

联系地址：宁波市江北区北海路358号

联 系 人：李轲杰

联系电话：18989351799

- 投标须知

2.1本次投标文件适用于宁波水表（集团）股份有限公司供水管网综合测试场地建设工程招标项目。

2.2条件与资质

2.2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.2.4三年内在经营活动中没有重大违法记录；

2.2.5法律、行政法规规定的其他条件。

2.3特定条件

2.3.1参加投标的单位必须是在中国注册的法人，取得营业执照，具有独立法人资格的企业或公司；

2.3.2投标人应具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）以上资质，安全生产许可证处于有效期。

2.3.3拟任项目负责人（项目经理）必须为本单位员工，具有建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师证书及项目负责人安全生产考核合格证书，且无在建工程（已签订合同未开工，视为项目经理在建）。

2.3.4投标方与项目实施方必须为同一家公司，不得转包。

2.4投标文件编制

投标文件的组成，应包括但不限于下列文件：

2.4.1标书封面；

2.4.2目录；

2.4.3法定代表人身份证明书；

2.4.4投标文件签署授权委托书；

2.4.5投标函；

2.4.6已标价工程量清单；

2.4.7投标人认为需要的其他资料。

2.5投标报价及相关

投标方投标前，应认真阅读招标文件的所有内容及要求。投标文件一旦提交，招标方认为其报价已包括本招标文件所包含的全部招标范围内容。成本报价有遗漏或偏差，招标方认为投标方在投标报价中也已充分考虑到，中标后不再另行增加费用。

2.5.1投标报价：本工程的招标控制价为人民币 [410000] 元。投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

2.5.2本项目为最终价，且只允许有一个有效报价。

2.5.3报价有效期：报价自投标方签字盖章日起生效，报价有效期为60天。

2.5.4结算方式：按合同约定的发票类型、结算方式和结算周期结算。

2.6投标文件制作要求

2.6.1标书需装订成册，并在相关资料上加盖公章，应标内容将作为合同附件。

2.6.2投标文件的各项资料中本招标文件中有规定格式的，应统一按规定格式填写；无规定格式的，投标人可自行编制，但至少应包含招标文件所要求的各项内容。

2.6.3投标文件在提供对技术参数应答时，对招标文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物的具体技术数值据实应答；对招标文件无数值要求参数的应答，必须作出明确、直接、无歧义理解的应答。

2.7投标文件的签署和份数

- 2.7.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人承担。

- 2.7.2投标文件须由投标人在规定位置及有投标人的落款处盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

- 2.7.3投标文件须字迹清楚、内容齐全、表达准确，全套投标文件应无涂改。若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2.7.4投标人应以电子档的形式提供投标文件扫描件。

2.8投标文件的递交

2.8.1投标方将投标文件以U盘的形式递交电子档，并以档案袋封装。

2.8.2投标书档案袋上应写明：投标项目、公司名称、投标日期、联系人、手机号等信息。

2.8.3投标方必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点，逾期或不符合规定的投标文件将不予受理。

2.8.4投标方送达投标书以后，要求对投标书进行修改或撤回时，必须在投标截止日前以书面形式送交招标方。

2.9招标项目内容

| 序号 | 内容 | 说明或要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 供水管网综合测试场地建设工程 |
| 2 | 建设地点和招标范围 | 建设地点： 宁波水表（集团）股份有限公司厂区范围内的建设需求区域： 1、从水塔旁实验室起围绕整个老厂区一圈，建设一个环形供水管网综合测试场地（除掉已完工部分）； 2、水塔旁漏损实验室内的水锤模拟管路搭建。 招标范围：本项目招标范围为供水管网综合测试场地的施工、设备供应、安装调试及配套服务，具体包括但不限于以下内容：场地的地基处理、混凝土浇筑、管道沟槽开挖与回填；场地内阀门井、漏点井的施工；管路主管道及分支管道的材料供应与安装；阀门等设备的供应与安装；场地内电气、给排水、防腐蚀处理、保温处理、安全防护设施（如围栏、警示标识）等附属工程。 |
| 3 | 投标截止 | 2025年10月14日 下午14：00 |
| 4 | 开标及评标 | 2025年10月17日前 |
| 5 | 付款方式 | 签订施工合同，按合同约定结算。 |
| 6 | 服务期限： | 合同签署后一年度 |
| 7 | 评标方法及标准 | 详见评标方法 |
| 8 | 投标文件的组成 | 技术标、商务标 |
| 9 | 投标书份数 | 正本一份，副本一份 |
| 10 | 地 址 | 宁波市江北区北海路358号 |
| 11 | 联系人 | 李轲杰 |

2.10招投标相关规定

2.10.1 无效标书：有下列情况之一者将被视为无效标书：

2.10.1.1投标文件未按规定密封；

2.10.1.2投标截止时间以后送达的投标书；

2.10.1.3未经法定代表人签署或未加盖单位公章或未加盖法定代表人印鉴；

2.10.1.4备品备件未附有对应的单价清单；

2.11 其它说明：

2.11.1招标人对投标人未能中标的原因不作任何解释；

2.11.2无论中标与否，投标人在投标工作中所发生的一切费用自负；

2.11.3 招投标文件中的技术条件，作为签订合同的主要依据和履行依据；

2.11.4未在本招标文件中明确的其他事宜，在合同内另行约定。

2.12投标文件组成

2.12.1技术部分

2.12.1.1明标封面；

2.12.1.2施工组织设计：应包括基建维修施工方案与技术措施、工程进度管理体系、工程质量管理体系、安全生产文明施工管理体系、环境保护管理体系、有必要说明的其他内容如下附表：

（1）拟投入本招标项目的主要施工机械设备表

（2）劳动力计划表

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

（4）施工总平面图

（5）临时用地表

2.12.1.3项目管理机构：

（1）拟派往本招标项目的管理机构人员组成表

（2）拟派项目经理简历表

（3）拟派项目技术负责人简历表

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

2.12.1.4工程质量保修书；

2.12.1.5营业执照、资质证书等。

2.12.2商务部分

2.12.2.1投标资质材料（企业营业执照、ISO9000体系认证书、业绩表、财务报表等）

2.12.2.2法定代表人授权书；

2.12.3 投标报价总说明，包含了场地建设工程的《招标控制价》：《专业工程招标控制价计算程序表》、《分部分项工程及施工技术措施费计算表》、《分部分项工程费计算表》；

2.12.4投标函

2.12.5招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

- 声明

3.1在投标截止以前，招标方可以补充通知的方式对招标文件进行修改；招标方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知所有投标方。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对招投标双方均有约束力。

3.2招标方在授予合同时有权针对实际需求对招标文件中规定的标的物数量或服务予以增加或减少。

3.3投标方在截标时间前可通过其它沟通方式对技术及商务方面进行询问，如投标方尚有疑问应提前知会我方，我方将以电话的形式向投标方进行澄清或者解释，过时我方将不予以安排。

3.4招标方拥有对此次招标项目标书的最终解释权。

- 开标和评标须知

4.1评标方法

采用综合评分法，由招标人组织相关专业人员组成评标小组，根据综合评分确定排名次序，并确定中标单位。

4.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

4.3详细评标标准

| 评价内容 | 评分细则 | 评价标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务标 （70%） | 公司实力 | 1.提供2024年全年度营业收入数据（审计报告或盖章版财务报表）。对各家投标人根据该数据从高到低排名。（按排名从高到低，分别为5分/3分/1分） | 5 |  |
|  | 公司资质 | 1.资质证书方面：有以下各项资质条件证明的，每项对应得分，没有的不得分。 建筑安装工程设计与施工资质（1分）机电设备安装工程资质（1分）、市政公用工程资质（1分）图文设计与制作资质（1分）、ISO9001质量管理体系认证（2分）、消防设施工程资质（1分）、电子与智能化工程资质（1分）、防水防腐保温工程专业承包资质（1分）、景观工程资质（水电方面）（1分） | 10 |  |
|  |  | 2.投标人近五年内承接的类似大型管道测试场地建设、水力模拟实验系统、市政供水管道工程等项目的合同关键页（含合同金额、签字页、项目内容）和竣工验收证明，每提供一份得5分，本项最高得15分。 | 15 |  |
|  | 报价 | 根据各家投标人报价从低到高排名赋分。控标价为410000元。 | 40 |  |
| 技术标（30%） | 供水管网综合测试场地建设工程施工方案（以我司提供的本建设工程项目定制方案） | 有关确保工程质量的技术组织措施方面： 重点评审确保工程质量的技术组织措施是否得当、可靠，以及如何实现修缮工程质量目标：优3分，良2分，一般1分，没有措施不得分； | 3 |  |
|  |  | 有关测试场地建设反应及时性的承诺与保障制度方面： 重点评审投标人保障场地建设的响应时间、完成时间的制度可行性、可靠性：优3分，良2分，一般1分，没有制度不得分； | 3 |  |
|  |  | 有关应急项目施工的能力、措施方面： 重点评审应急项目的配合程度、保障措施以及特殊项目处理的措施：优3分，良2分，一般1分，没有措施不得分； | 3 |  |
|  | 安全文明施工 | 有关安全及文明施工组织措施，如何确保安全生产、文明施工、工期的技术组织措施方面： 重点评审技术组织措施是否得当、可靠：优3分，良2分，一般1分，没有措施不得分； | 3 |  |
|  | 服务响应 | 服务响应方面： 根据投标人承诺，承诺做到接到任务2小时内响应、24小时内开工的情况的，得3分，未提供承诺的不得分。 | 3 |  |
|  | 拟任项目经理及主要技术人员 | 项目经理资格（5分）： 根据项目经理的执业资格、业绩、经验等方面给予相应分数，一级注册建造师得3分。 主要技术人员资格（5分）： 根据主要技术人员的执业资格、业绩、经验等方面给予相应分数，每个主要技术人员得1分，最高得3分。 | 10 |  |
|  | 服务承诺 | 投标人提供完善、合理的质量保修、能提供专人跟踪服务,并对质保期内、外服务作出承诺的，在0-5分范围内进行量化打分，若无则不得分。 | 5 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |

5.合同范本

不做具体要求，请投标方提供，招标方保留对投标方所提供合同文本进行审查和修改的权利。投标方应同意，招标方可以对合同条款进行必要的调整，以确保合同内容符合项目需求和招标方的标准合同条件。所有合同修改应由双方协商一致，并在合同签订前达成书面协议。 同时，需投标方签订安全施工承诺书或安全生产协议书。

6.投标文件格式

投 标 书

（招标方）：

(投标单位全称)授权       （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（编号为           ）招标活动并投标。为此：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意投标文件的各项要求。

2、提供招标文件要求的全部投标文件，并保证其真实性、合法性。

3、若中标，投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、投标书自开标日起有效期为    个工作日。

5、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：

电话：

传真：

投标方名称：（公章）

全权代表签字：

投标日期：   年   月   日

技术参数对照表

投标方名称（公章）：

招标编号：                       标项：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：必须与相应标项的所有技术规格相比较填列。

授权代表签字：

单位公章：

2025年  月   日

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括但不限于：

1.场地基础工程：承载力、平整度、密实度等指标完全满足设计要求，无沉降、开裂等隐患。

2.管网系统工程：

管材管件质量：所有管材、阀门、接头等均采用合格及以上产品，并提供完整的质量证明文件。

安装精度：管道铺设的坡度、标高、坐标精确无误，接口严密，强度和密封性试验100%合格。

功能性：模拟管网系统能够精确模拟真实供水管网的各种工况（如不同压力、流量），为漏损检测提供可靠环境。

3.安全文明施工：整个施工过程杜绝重大安全事故，确保现场整洁、有序。

二、质量保修期

1.保修期限：根据国务院《建设工程质量管理条例》及合同约定，本工程的质量保修期自竣工验收合格之日起计算。其中，主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；管网工程、设备安装工程保修期为2年。

2.保修范围：在保修期内，凡因施工、材料或设备质量原因造成的任何工程质量问题，承包人均无条件负责免费维修、更换。

3.响应时间：在接到发包人书面或电话维修通知后，承包人保证在24小时内派专业人员到达现场进行处理。

4.终身维护：保修期结束后，承包方提供有偿终身维修服务，并以最优惠的价格提供备品备件。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（单位章）：        承包人（单位章）：        

地  址：       地  址： 

法定代表人（签字）：      法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：        委托代理人（签字）：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：   

开户银行：     开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：       邮政编码：

关于资格的声明函

（招标方）：

关于贵方       年   月   日第             （招标编号）投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、工商营业执照年检后副本复印件（加盖公章）

2、投标方一般情况

3、相关资质证明材料

授权代表签字：

单位公章：

2025年  月   日

投标方一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的信用等级 |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

授权代表签字：

单位公章：

2025年  月   日